METODOLOGÍA TRADICIONAL · CASCADA

Documento de Inicio del Proyecto

Definición, alcance y planificación del Proyecto APT

| Documento | Documento de Inicio de Proyecto |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 · Base documental Cascada |
| Fecha | 16 de agosto de 2026 |
| Equipo | Rafael Oteiza · Matías Garrido · Luis Arenas |
| Estado | Base para revisión y validación docente |

PMP Suite · Tecnología que mantiene tu operación en movimiento

# Contenido

Estructura del documento El contenido está organizado según los artefactos exigidos para un proyecto APT con metodología tradicional.

Resumen ejecutivo

Problema y oportunidad

Objetivos

Usuarios y stakeholders

Alcance del MVP académico

Restricciones y supuestos

Justificación

Metodología Cascada

Planificación y riesgos

Innovación

Criterios de éxito

# 1. Resumen ejecutivo

PMP Suite es una plataforma integral para gestionar y hacer trazable el ciclo de mantenimiento de validadores y consolas utilizados en el transporte público. El sistema conecta la operación de terreno, la recepción logística, el diagnóstico y reparación en laboratorio, la certificación de calidad, la gestión de repuestos, los despachos y la visualización gerencial.

El proyecto APT se desarrolla bajo un enfoque tradicional de Cascada, utilizando entregables verificables por etapa. Como existe una base funcional avanzada, el trabajo académico se concentra en formalizar requerimientos, consolidar el diseño, cerrar brechas técnicas, ejecutar pruebas reproducibles y producir documentación de instalación, despliegue y cierre.

Propósito del proyecto Convertir un proceso operacional fragmentado en un flujo digital centralizado, auditable y medible, sin presentar como productivas integraciones o capacidades que todavía se encuentren en validación.

# 2. Problema y oportunidad

## 2.1 Contexto operacional

El mantenimiento de activos tecnológicos de transporte público involucra múltiples responsables y ubicaciones. Un equipo puede ser retirado desde un bus, trasladado a bodega, diagnosticado y reparado en laboratorio, certificado por QA y posteriormente reincorporado a stock o instalado nuevamente. La información debe conservar continuidad durante todo el recorrido físico y lógico.

## 2.2 Problema identificado

Pérdida de trazabilidad al separar incidentes, movimientos físicos, reparaciones y decisiones de calidad.

Estados inconsistentes o transiciones no autorizadas entre terreno, bodega, laboratorio y QA.

Dificultad para vincular repuestos y diagnósticos con la orden de servicio y el equipo específico.

Visibilidad gerencial tardía sobre carga operacional, SLA, stock crítico y reincidencia de fallas.

Dependencia de registros manuales para reconstruir el historial de un activo.

## 2.3 Oportunidad

La oportunidad consiste en centralizar el flujo Bridge a mantenimiento en una única plataforma que aplique reglas de negocio, autorización por roles, historial inmutable y reportes consolidados. La capa predictiva complementa la operación al identificar equipos con patrones de riesgo a partir de datos históricos.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Desarrollar, integrar y validar PMP Suite como una plataforma funcional que centralice y haga trazable el ciclo de mantenimiento de validadores y consolas del transporte público, apoyando la gestión operacional y la toma de decisiones.

## 3.2 Objetivos específicos

1.  Analizar y documentar la problemática, los actores, los requisitos y las reglas de negocio de los procesos priorizados.

2.  Diseñar la arquitectura de la solución y un modelo de datos relacional que asegure integridad, seguridad y trazabilidad.

3.  Consolidar los módulos de usuarios, Bridge, equipos, órdenes de servicio, logística, laboratorio, repuestos, QA, reportes e inteligencia operacional.

4.  Validar el sistema mediante pruebas unitarias, de integración, seguridad, roles, reglas de negocio y rendimiento controlado.

5.  Documentar el despliegue, los resultados, las limitaciones y las recomendaciones de continuidad.

# 4. Usuarios y stakeholders

| ID | Stakeholder | Necesidad principal | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Administrador | Supervisión global, asignaciones, usuarios y configuración. | Alta |
| ST-02 | Gerente | Lectura global de indicadores, trazabilidad, reportes e IA. | Alta |
| ST-03 | Logística | Bridge, recepción, despacho, inventario, repuestos y guías. | Alta |
| ST-04 | Técnico de terreno | Ejecución de intervenciones y órdenes asignadas desde móvil. | Alta |
| ST-05 | Técnico de laboratorio | Diagnóstico, reparación, pruebas y solicitudes de repuestos. | Alta |
| ST-06 | QA | Inspección, aprobación o rechazo de equipos asignados. | Alta |
| ST-07 | Docente/comisión | Evaluación de competencias, evidencias y demostración. | Alta |
| ST-08 | Organización usuaria futura | Continuidad operacional y posible adopción posterior. | Media |

# 5. Alcance del MVP académico

## 5.1 Incluido

Autenticación Firebase y validación del usuario activo y su rol desde PostgreSQL.

Seis roles oficiales: admin, gerente, logistica, qa, tecnico_laboratorio y tecnico_terreno.

Flujo Bridge de preparación, asignación, intervención en terreno y creación del mantenimiento.

Órdenes de servicio, estados, eventos y trazabilidad de validadores y consolas.

Recepción y despacho de bodega, stock y gestión de repuestos.

Asignación, diagnóstico, reparación y pruebas en laboratorio.

Certificación QA, devolución controlada y recepción del resultado.

Dashboards, indicadores, reportes, búsqueda y consulta de riesgo predictivo.

Frontend web y aplicación móvil enfocada en trabajo de terreno.

## 5.2 Fuera de alcance

Integración productiva directa con plataformas externas fuera del alcance; Bridge representa el flujo operacional interno.

Operación productiva definitiva en infraestructura de una organización real.

Publicación de la aplicación móvil en tiendas comerciales.

Reentrenamiento autónomo y continuo del modelo IA en producción.

Monitoreo empresarial 24/7, alta disponibilidad multirregión y soporte contractual.

# 6. Restricciones y supuestos

| Código | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Tiempo | El trabajo debe completarse dentro de 18 semanas académicas. |
| R-02 | Equipo | Tres integrantes con responsabilidades principales diferenciadas. |
| R-03 | Datos | Uso de datos controlados, ficticios o anonimizados para pruebas. |
| R-04 | Infraestructura | Entorno local de desarrollo; despliegue productivo no incluido. |
| R-05 | Servicios externos | Firebase depende de conectividad y credenciales válidas. |
| R-06 | Ejecución local | La instalación local debe repetirse y documentarse con evidencias antes del cierre. |

# 7. Justificación de la solución

PMP Suite es pertinente para Ingeniería en Informática porque integra gestión de proyecto, desarrollo web y móvil, arquitectura, modelamiento de datos, seguridad, pruebas y análisis predictivo. La solución no corresponde a un CRUD aislado: representa un proceso interáreas con reglas, permisos, transacciones, eventos históricos e indicadores.

La solución es factible porque aprovecha una base de software ya construida, tecnologías de uso libre y conocimiento previo del proceso. La fase Capstone se orienta a demostrar calidad, coherencia y reproducibilidad, manteniendo un alcance académico controlado.

# 8. Metodología Cascada

Se adopta un enfoque tradicional de Cascada con etapas secuenciales y entregables controlados. Las revisiones entre etapas permiten corregir hallazgos, pero cada fase debe producir una línea base antes de cerrar la siguiente.

| Fase | Etapa | Producto verificable | Periodo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio y requisitos | Problema, alcance, SRS, casos de uso y trazabilidad. | Semanas 1–4 |
| 2 | Diseño | Arquitectura, datos, UML y seguridad. | Semanas 3–6 |
| 3 | Construcción e integración | Cierre de brechas e integración de componentes. | Semanas 5–13 |
| 4 | Verificación | Pruebas y evidencias con resultados reproducibles. | Semanas 9–15 |
| 5 | Despliegue y cierre | Manual técnico, informe, conclusiones y defensa. | Semanas 13–18 |

Figura 1. Plan de trabajo Cascada para las 18 semanas académicas.

# 9. Roles del equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Rafael Oteiza | Líder del proyecto / Arquitecto | Gestión, arquitectura, backend, datos, integración y decisiones técnicas. |
| Matías Garrido | Líder de requerimientos y documentación | Requerimientos, trazabilidad, documentación, evidencias y apoyo a validación. |
| Luis Arenas | Tech Lead / Frontend | Frontend web y móvil, UX/UI, dashboards, flujos y demostración. |

# 10. Riesgos principales

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RI-01 | Crecimiento de alcance | Alta | Alta | Priorizar flujo crítico y controlar cambios. |
| RI-02 | Documentación desalineada | Alta | Alta | Fuente única, revisión cruzada y control de versión. |
| RI-03 | Pruebas destructivas en datos reales | Media | Alta | Base aislada y scripts con rollback. |
| RI-04 | Dependencia Firebase | Media | Alta | Credencial segura, health check y manejo de errores. |
| RI-05 | Portabilidad incompleta | Alta | Media | Validar la instalación local documentada antes del cierre. |
| RI-06 | Evidencia insuficiente | Media | Alta | Registrar fecha, versión, entorno, resultado y responsable. |

# 11. Innovación

## 11.1 ¿Qué problema resuelve?

Resuelve la fragmentación de información y la pérdida de trazabilidad en el ciclo físico y lógico del mantenimiento, desde la intervención en terreno hasta la certificación y reincorporación operacional.

## 11.2 ¿Qué hace diferente a la solución?

Integra en una misma plataforma el flujo Bridge, bodega, laboratorio, QA, repuestos, historial inmutable, control por roles y análisis predictivo. La autorización efectiva utiliza PostgreSQL como fuente del rol y aplica restricciones en backend, no solo en la interfaz.

## 11.3 ¿Qué valor agrega?

Entrega visibilidad operacional, reduce reconstrucciones manuales del historial, mejora el control de responsabilidades, facilita auditorías y permite priorizar equipos con mayor riesgo de reincidencia. El valor se validará mediante métricas y pruebas, evitando estimaciones no demostradas.

# 12. Criterios de éxito

Los requisitos priorizados se encuentran trazados a diseño y pruebas.

El flujo crítico puede demostrarse con roles reales y datos controlados.

Las pruebas automatizadas y manuales registran resultados reproducibles.

La instalación puede repetirse desde documentación y variables de entorno seguras.

Los diagramas representan el código y el modelo de datos vigentes.

Las limitaciones pendientes se declaran sin presentar como terminadas capacidades no validadas.

Línea base documental Este documento debe revisarse con el docente y actualizarse únicamente mediante cambios controlados durante las fases siguientes.