METODOLOGÍA TRADICIONAL · CASCADA

Plan de Pruebas y Evidencias

Casos, criterios, resultados y control de evidencia

| Documento | Plan de Pruebas |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 · Base documental Cascada |
| Fecha | 16 de agosto de 2026 |
| Equipo | Rafael Oteiza · Matías Garrido · Luis Arenas |
| Estado | Resultados automatizados actuales verificados; E2E/rendimiento pendientes en entorno aislado |

PMP Suite · Tecnología que mantiene tu operación en movimiento

# Contenido

Estructura del documento El contenido está organizado según los artefactos exigidos para un proyecto APT con metodología tradicional.

Objetivo y alcance

Estrategia

Entorno

Criterios

Casos de prueba

Resultados actuales

Rendimiento y seguridad

Evidencias

Defectos

Conclusión

# 1. Objetivo y alcance

El plan define cómo comprobar los requisitos funcionales y no funcionales de PMP Suite. Incluye pruebas automatizadas de backend y frontend, integración controlada, validaciones por rol, pruebas de flujo, seguridad y rendimiento. Las pruebas que modifican gran cantidad de datos deben ejecutarse exclusivamente sobre una base aislada.

## 1.1 Incluido

Autenticación, revocación, usuario PostgreSQL y roles.

Gerente de solo lectura y capacidades de admin.

Flujo Bridge a mantenimiento y asignaciones.

Operaciones de bodega, laboratorio, QA y repuestos.

Rutas y capacidades del frontend.

Disponibilidad y control de error del endpoint IA.

Integridad transaccional, rendimiento y seguridad en entorno de prueba.

# 2. Estrategia de pruebas

| Nivel | Objetivo | Mecanismo |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Funciones, catálogos, permisos y reglas aisladas. | Node Test Runner |
| Integración | Middleware, rutas, servicios y PostgreSQL aislado. | Node, HTTP y base temporal |
| Frontend | Rutas, sesión, RBAC, capacidades y flujo semántico. | Node Test Runner |
| E2E | Flujo real por roles desde Bridge a QA. | Script controlado y base aislada |
| Rendimiento | Concurrencia, latencia y race conditions. | Stress script en base desechable |
| Seguridad | 401/403, revocación, permisos y exposición de errores. | Tests automatizados y HTTP |
| Aceptación | Demostración de escenarios de negocio. | Checklist y evidencia visual |

# 3. Entorno de validación

| Capa | Tecnología | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js / Express | 03_Backend/pmp-api |
| Frontend | React / TypeScript / Vite | 04_Frontend |
| Mobile | React Native / Expo | 07_Mobile |
| Datos | PostgreSQL 16 | Base local o aislada según prueba |
| Identidad | Firebase Authentication | Usuarios controlados |
| IA | Python .venv | 06_ModelosIA |

Regla de aislamiento e2e_full_v2.js y stress_test.js no deben ejecutarse sobre la base principal. La evidencia final debe indicar base, fecha, commit/versión y procedimiento de limpieza.

# 4. Criterios de entrada y salida

## 4.1 Entrada

Requisitos y diseño revisados.

Dependencias instaladas.

Datos de prueba identificados.

Credenciales configuradas fuera del repositorio.

Base aislada disponible para pruebas destructivas.

## 4.2 Salida

Suites automatizadas aprobadas.

Defectos críticos y altos cerrados o aceptados formalmente.

Casos manuales críticos con evidencia.

Resultados de rendimiento reproducibles.

No se exponen secretos ni datos sensibles en resultados.

# 5. Casos de prueba principales

| ID | Escenario | Resultado esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-AUT-01 | Sin token en ruta protegida | 401 AUTH_REQUIRED | Automática |
| PT-AUT-02 | Token revocado | 401 TOKEN_REVOKED y sesión cerrada | Automática |
| PT-AUT-03 | Usuario ausente/inactivo | 403 | Automática |
| PT-RBAC-01 | Gerente GET global | 200 | Automática/HTTP |
| PT-RBAC-02 | Gerente POST/PUT/PATCH/DELETE | 403 READ_ONLY_ROLE | Automática/HTTP |
| PT-RBAC-03 | Claim admin + PostgreSQL gerente | Escritura 403 | Automática |
| PT-RBAC-04 | Admin administración y asignación | Permitido | Automática |
| PT-BRG-01 | Logística crea Bridge | 201 y estado canónico | Integración |
| PT-BRG-02 | Terreno no asignado intenta completar | 403/409 | Integración |
| PT-BRG-03 | Finalización exitosa | Bridge, instalación, OS y eventos atómicos | Integración |
| PT-BOD-01 | Recepción duplicada concurrente | Una operación válida | Rendimiento |
| PT-LAB-01 | Técnico registra reparación asignada | Historial y estado correctos | Integración |
| PT-LAB-02 | Solicitud y entrega de repuesto | Estado canónico DESPACHADA | Integración |
| PT-QA-01 | QA aprueba carga asignada | Inspección histórica | Integración |
| PT-QA-02 | QA rechaza sin comentario | 400/409 | Integración |
| PT-IA-01 | Gerente/admin consultan IA | 200 o respuesta funcional controlada | HTTP |
| PT-IA-02 | Técnico terreno consulta IA | 403 | Automática |
| PT-ERR-01 | IA o PostgreSQL no disponible | 502/503 sin secretos | Manual controlada |
| PT-FE-01 | Ruta manual sin capacidad | 403/redirección segura | Automática |
| PT-FE-02 | READ_ONLY_ROLE no cierra sesión | Sesión vigente y mensaje empresarial | Automática |

# 6. Resultados automatizados vigentes

| Suite | Comando | Total | Aprob. | Fallos | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | npm test | 42 | 42 | 0 | 16-08-2026 | APROBADO |
| Frontend | npm test | 33 | 33 | 0 | 16-08-2026 | APROBADO |

Resultado actual Las suites no destructivas registran 75/75 comprobaciones aprobadas. Este resultado no sustituye las pruebas E2E ni de rendimiento finales sobre un entorno aislado.

## 6.1 Cobertura backend

Health y rechazo sin token.

Revocación y normalización de errores Firebase.

Rol efectivo PostgreSQL y gerente de solo lectura.

Catálogo de seis roles.

Orden de middleware y matriz de rutas.

Flujo Bridge, asignaciones, repuestos y QA.

Acceso IA limitado a admin y gerente.

## 6.2 Cobertura frontend

Invalidación de sesión y concurrencia de sign-out.

Rutas, permisos y catálogo canónico.

Experiencia diferenciada por rol.

Sidebar y capacidades.

Flujo Bridge semántico.

Gerente sin navegación transaccional.

# 7. Pruebas de rendimiento

| ID | Escenario | Criterio |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | 20 escrituras concurrentes controladas | Sin duplicados; tasa y latencias registradas. |
| PR-02 | 50 lecturas paralelas por endpoint | Sin errores 5xx; p50/p95/p99 documentados. |
| PR-03 | Race condition de recepción | Una sola transición válida y datos consistentes. |
| PR-04 | 100 lecturas de badges/dashboard | Respuesta estable y sin fuga de conexiones. |
| PR-05 | Cinco flujos completos paralelos | Aislamiento e integridad de cada ciclo. |

Estado Existe evidencia histórica de rendimiento, pero el resultado final debe repetirse sobre una base desechable y conservar logs, recursos del equipo y conteos previos/posteriores.

# 8. Pruebas de seguridad

| ID | Control | Validación |
| --- | --- | --- |
| PS-01 | Autenticación | Tokens ausentes, inválidos, expirados y revocados. |
| PS-02 | Autorización | Lectura/escritura por los seis roles y asignación. |
| PS-03 | Inyección | Consultas parametrizadas ante filtros y entradas maliciosas. |
| PS-04 | Exposición | Errores sin stack, DSN, credenciales ni tokens. |
| PS-05 | Secretos | Archivos locales excluidos y rutas enmascaradas. |
| PS-06 | Sesión | Revocación efectiva y limpieza de estado cliente. |

# 9. Gestión de evidencias

Cada ejecución debe generar un registro identificable. Las capturas aisladas sin fecha, versión, comando o resultado completo no son evidencia suficiente.

| Campo | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Fecha/hora | Momento de ejecución con zona horaria. |
| Versión | Commit, etiqueta o descripción exacta de la línea base. |
| Entorno | Sistema operativo, versiones y base utilizada. |
| Comando | Instrucción exacta ejecutada. |
| Resultado | Total, aprobadas, fallidas y duración. |
| Adjuntos | Log, captura, JSON o reporte sin secretos. |
| Responsable | Integrante que ejecutó y revisó. |

# 10. Registro de defectos

| ID | Hallazgo | Sev. | Estado | Evidencia/acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Dependencia psycopg2 ausente en runtime IA | Alta | Corregido | requirements.txt y .venv |
| DEF-002 | RBAC gerente y autoridad del rol | Crítica | Corregido | 42 tests backend |
| DEF-003 | Flujo Bridge y transiciones por asignación | Alta | Corregido | Suites backend/frontend |
| DEF-004 | Docker no implementado | Alta | Pendiente | Debe cerrarse antes de entrega |
| DEF-005 | URL móvil fija de red local | Media | Pendiente | Externalizar configuración |

# 11. Conclusión de la línea base

La línea base automatizada es consistente: backend 42/42 y frontend 33/33. La aprobación final del plan permanece condicionada a ejecutar integración completa, seguridad y rendimiento en un entorno aislado, además de verificar Docker y la aplicación móvil.