DUOC UC
Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe Final Capstone

PMP Suite Modelo funcional Capstone vigente

Sistema integral para la gestión logística, mantenimiento, trazabilidad y predicción de fallas en validadores y consolas de transporte público

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | PMP Suite — Sistema ERP de Gestión de Mantenimiento Preventivo |
| Tipo de entrega | Informe Final Capstone / Proyecto de Título |
| Programa | Ingeniería en Informática |
| Institución | DUOC UC |
| Versión del informe | 4.2 — Sincronización documental con Capstone v2.0 |
| Fecha referencial del proyecto | Abril 2026 (antecedente); revisión documental 23 de septiembre de 2026 |

Equipo de Proyecto

| Integrante | Rol principal | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Rafael Oteiza | Gestión, arquitectura, base de datos y backend | Gestión del proyecto, arquitectura de sistemas, base de datos y desarrollo backend. |
| Matías Garrido | Documentación y levantamiento de requerimientos | Documentación del proyecto y levantamiento de requerimientos. |
| Luis Arenas | Frontend web y aplicación móvil | Desarrollo del frontend web y de la aplicación móvil. |

# Control documental

| Versión | Descripción | Contenido incorporado |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Base del informe | Documento maestro Capstone PMP Suite. |
| 2.0 | Consolidación de requerimientos | ERS v5.0, módulos funcionales, matriz de requerimientos y trazabilidad. |
| 3.0 | Consolidación arquitectónica | Vistas C4, backend, web, móvil, despliegue, flujos y ERD. |
| 4.0 | Validación final | Modelos IA, informe de pruebas, README general y evidencia E2E/estrés. |
| 4.1 | Ordenamiento final | Reorganización académica, numeración coherente, anexos y mejora de lectura. |
| 4.2 | Sincronización documental con v2.0 | 23-09-2026. Modelo vigente, recepción sin OS, despacho physical-first y separación de evidencia histórica. |

Criterio de ordenamiento aplicado: El informe fue reestructurado para separar claramente el problema, la solución, los requerimientos, la arquitectura, la implementación, la inteligencia artificial, la validación y los anexos. Se eliminaron duplicidades de numeración y se agruparon las evidencias técnicas al final. Actualización documental del 23 de septiembre de 2026: este informe se sincroniza con la línea base final Capstone v2.0. Los cinco DOCX normativos y README_VIGENCIA_v2.0.md no se regeneran ni sobrescriben. La sección 12 y el Anexo C preservan resultados de la versión anterior; esta revisión no ejecuta suites ni builds.

# Resumen ejecutivo

PMP Suite gestiona la vida de validadores y consolas por tipo + serie: maestro, recepción inicial sin OS, requerimientos sobre activos existentes, mantenimiento, stock, despacho físico e instalación. Bridge conserva únicamente correlaciones externas. Cada OS mantiene la identidad del activo intervenido.

El problema abordado corresponde a la falta de trazabilidad integral en la logística inversa de activos tecnológicos. Aunque el mandante utiliza herramientas ITSM para registrar incidencias, el proceso posterior de retiro físico, reparación y retorno operacional requiere control transaccional, evidencia, estados auditables y visibilidad gerencial.

La arquitectura mantiene web, Mobile, API REST, PostgreSQL, Firebase y analizador Python. La línea base v2.0 remite a resultados registrados: backend 56/56, frontend 62/62, build web, exportaciones Expo SDK 57 Android/iOS y cuatro familias E2E aprobadas. No se ejecutaron nuevamente en esta revisión; la validación con lector y teléfono sigue pendiente.

Como entrega Capstone, PMP Suite demuestra competencias de levantamiento de requerimientos, diseño de software, arquitectura sistémica, seguridad, bases de datos, desarrollo de interfaces, pruebas de calidad, despliegue y análisis predictivo, conectando la formación académica con una problemática operacional real.

| Eje de valor | Descripción |
| --- | --- |
| Trazabilidad End-to-End | Historial completo de cada equipo, OS, evento, guía, repuesto y decisión QA. |
| Control operacional | Recepción inicial sin OS; reparación y QA para fallas; IN independiente solo al confirmar despacho físico. |
| Seguridad y auditoría | Firebase Auth, RBAC, JWT, validación backend y eventos históricos inmutables. |
| Integridad de datos | Transacciones, triggers, bloqueos FOR UPDATE y control de race conditions. |
| IA predictiva | Detección de equipos de alto riesgo, bajo MTBF y reincidencia de fallas. |
| Validación técnica | Línea base v2.0: backend 56/56, frontend 62/62 y cuatro familias E2E aprobadas; validación física pendiente. |

# Índice de contenidos

1. Introducción

2. Contexto, problema y oportunidad

3. Objetivos del proyecto

4. Alcance de la solución

5. Equipo de trabajo y roles

6. Metodología de desarrollo y gestión

7. Especificación de requerimientos del software

8. Arquitectura de la solución

9. Diseño de datos, seguridad e integridad

10. Implementación funcional por módulos

11. Inteligencia Artificial y mantenimiento predictivo

12. Validación, pruebas y aseguramiento de calidad

13. Despliegue, operación y continuidad

14. Evidencia de competencias del perfil de egreso

15. Conclusiones finales

Anexo A. Matriz resumida de requerimientos

Anexo B. Casos de estudio IA

Anexo C. Evidencia de pruebas

Anexo D. Documentación base incorporada

# 1. Introducción

El presente informe final documenta el desarrollo del proyecto Capstone PMP Suite, una plataforma integral de gestión logística y mantenimiento preventivo/predictivo. El informe fue ordenado para reflejar una entrega académica completa: primero se expone el problema, luego la solución propuesta, los requerimientos, la arquitectura, la implementación, las pruebas, la IA y finalmente la evidencia técnica anexada.

PMP Suite se plantea como una solución empresarial aplicable a entornos donde los activos tecnológicos deben pasar por múltiples etapas físicas y lógicas, manteniendo trazabilidad, control de estados, inventario, calidad y reportabilidad.

# 2. Contexto, problema y oportunidad

## 2.1 Contexto operacional

La operación de validadores y consolas en transporte público requiere un proceso continuo de retiro, diagnóstico, reparación, control de calidad y reinstalación. Cada activo puede pasar por diferentes áreas y responsables, lo que exige un sistema centralizado que registre su ciclo de vida completo.

## 2.2 Problema detectado

Pérdida de trazabilidad una vez que el equipo defectuoso es retirado desde terreno.

Dificultad para relacionar la incidencia lógica con el activo físico.

Riesgo de duplicidad de registros, estados inconsistentes o saltos no autorizados de proceso.

Falta de visibilidad gerencial sobre backlog, stock crítico, fallas recurrentes y productividad.

Mantenimiento principalmente reactivo, sin apoyo predictivo para detectar equipos reincidentes.

## 2.3 Oportunidad de solución

PMP Suite actúa como el puente operacional entre el registro de incidentes y la logística inversa física, permitiendo que el proceso completo quede documentado, medido y controlado. La incorporación de IA agrega una capa estratégica para anticipar fallas y reducir costos asociados a visitas repetitivas, indisponibilidad de equipos y equipos reincidentes.

# 3. Objetivos del proyecto

## 3.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar una plataforma integral para gestionar el ciclo de mantenimiento de validadores y consolas, asegurando trazabilidad End-to-End, control de estados, gestión de repuestos, calidad operacional, seguridad por roles y análisis predictivo de fallas.

## 3.2 Objetivos específicos

Digitalizar la creación, seguimiento y cierre de Órdenes de Servicio.

Separar Gestión de activos, Requerimientos, Bridge correlacional y las operaciones de Terreno, Bodega, Laboratorio y QA.

Aplicar autenticación centralizada y autorización basada en roles.

Controlar transiciones de estado mediante reglas de negocio y validación de ubicación.

Gestionar inventario de repuestos, solicitudes y consumos asociados a reparaciones.

Desarrollar dashboards gerenciales e indicadores operacionales.

Incorporar modelos de Machine Learning para identificar activos con alta probabilidad de falla.

Validar el sistema mediante pruebas E2E, pruebas de estrés y corrección de vulnerabilidades operativas.

# 4. Alcance de la solución

## 4.1 Alcance funcional

| Módulo | Alcance principal |
| --- | --- |
| Autenticación y usuarios | Inicio de sesión Firebase, validación de usuario en PostgreSQL, RBAC, gestión de perfiles y redirección por rol. |
| Órdenes de Servicio | MV/MC/PDV/PDC por proceso; IN con correlativo PMP independiente, creada al confirmar despacho. |
| Terreno / Mobile | Fallas sobre activos existentes vinculados al bus, IN asignadas e historial del activo; no alta de maestros. |
| Bodega / Logística | Stock inicial conforme y reparado aprobado; despacho por escaneo y consulta de Equipos en operación. |
| Laboratorio | Colas por equipo, diagnóstico, bitácoras, solicitud/uso de repuestos y despacho a QA. |
| QA | Inspección, aprobación, rechazo, retorno a laboratorio y reportes de calidad. |
| Administración | Dashboard general, catálogos, usuarios, estados, ubicaciones, reportes y auditoría. |
| IA Predictiva | Predicción de falla, clasificación de riesgo, MTBF, detección de equipos “limón” y visualización AIRiskPanel. |

## 4.2 Fuera de alcance o evolución futura

La integración automática con Aranda es una proyección futura. En Capstone el ingreso es asistido y Bridge solo correlaciona referencias externas con OS existentes. Docker queda fuera del alcance.

Publicación definitiva en tiendas móviles, considerada como etapa posterior a la validación académica.

Automatización completa del reentrenamiento IA en producción, definida como mejora futura operacional.

Gestión de activos registra tipo, serie, modelo/marca conocidos, origen, fecha, observación y autor. Ingreso de requerimientos usa sugerencias por bus o buscador y rechaza activos inexistentes sin crear maestro, caso ni OS.

Disponible para instalación significa elegible en Bodega; Asignado a técnico no prueba salida; En ruta requiere despacho físico confirmado; Equipos en operación muestra activos instalados y operativos, sin ofrecerlos como stock. El historial por tipo + serie conserva eventos iniciales y OS posteriores sin reemplazar identificadores.

# 5. Equipo de trabajo y roles

El equipo se organiza bajo una estructura de tres integrantes, manteniendo una distribución coherente con un proyecto real de desarrollo de software. Cada rol cubre una responsabilidad técnica y de gestión específica.

| Integrante | Rol | Aporte al proyecto |
| --- | --- | --- |
| Rafael Oteiza | Gestión, arquitectura, base de datos y backend | Gestión del proyecto, arquitectura de sistemas, base de datos y desarrollo backend. |
| Matías Garrido | Documentación y levantamiento de requerimientos | Documentación del proyecto y levantamiento de requerimientos. |
| Luis Arenas | Frontend web y aplicación móvil | Desarrollo del frontend web y de la aplicación móvil. |

# 6. Metodología de desarrollo y gestión

## 6.1 Enfoque de trabajo

La línea base Capstone v2.0 utiliza metodología tradicional Cascada, con entregables verificables de requerimientos, diseño, implementación, validación y cierre. El roadmap referencial anterior se conserva como antecedente cronológico, sin convertirlo en evidencia de una nueva ejecución.

| Fase | Actividades principales | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento | Análisis del proceso, actores, estados, requerimientos y reglas de negocio. | ERS, historias de usuario, casos de uso y matriz de requerimientos. |
| Diseño | Definición de arquitectura, datos, módulos, flujos y seguridad. | Vistas C4, ERD, flujos de datos y diseño de despliegue. |
| Implementación | Construcción backend, frontend, mobile, base de datos, RBAC e IA. | API REST, SPA React, app móvil, scripts IA y base de datos. |
| Validación | Pruebas E2E, estrés, cobertura de flujo, bugs y correcciones. | Resultados actuales referenciados en v2.0; pruebas 46/46 y 14/14 conservadas como históricas en sección 12. |
| Cierre | Informe final, anexos, evidencias y preparación para defensa. | Documento final Capstone ordenado. |

## 6.2 Roadmap histórico referencial de marzo y abril de 2026

| Etapa | Periodo referencial | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Levantamiento y modelado | Marzo 2026 | Requerimientos, roles, base de datos y mockups iniciales. |
| Fase 2: Backend core | Marzo 2026 | Express, PostgreSQL, Firebase Auth, endpoints y RBAC. |
| Fase 3: Frontend y visualización | Marzo-abril 2026 | Dashboards, rutas, componentes, gráficos y UI premium. |
| Fase 4: Integración compleja | Abril 2026 | Concurrencia, flujos E2E, QA, bodega y laboratorio. |
| Fase 5: Pruebas y cierre | Abril 2026 | E2E, estrés, IA, documentación y entrega final. |

# 7. Especificación de requerimientos del software

La fuente normativa son los cinco artefactos Capstone v2.0 y README_VIGENCIA_v2.0.md. La ERS y las especificaciones modulares complementan esa línea base; las versiones anteriores se preservan como históricas.

## 7.1 Requerimientos funcionales consolidados

| Código / Grupo | Descripción resumida |
| --- | --- |
| RF-M | Terreno: falla sobre activo existente, bus validado, OS propias, IN asignadas e historial por tipo + serie. |
| RF-B | Bodega: recepción inicial sin OS, stock inicial/reparado y despacho físico confirmado con IN independiente. |
| RF-L | Laboratorio: colas de trabajo, diagnóstico, bitácoras, solicitudes de repuestos y despacho a QA. |
| RF-Q | QA: inspección, aprobación, rechazo y retorno controlado a laboratorio. |
| RF-A | Administración: dashboards, auditoría, usuarios, catálogos, reportes y búsqueda global. |
| RF-D | Base de datos: folios automáticos, triggers, restricciones, integridad y saneamiento de datos. |
| RF-IA | IA: predicción de falla, alertas de riesgo, visualización y reentrenamiento. |

## 7.2 Requerimientos no funcionales consolidados

| Categoría | Criterio aplicado |
| --- | --- |
| Seguridad | Firebase Authentication, JWT, Firebase Admin SDK, RBAC y rutas protegidas. |
| Rendimiento | Operaciones críticas bajo tiempos esperados, con p95 de pruebas de estrés cercano al objetivo operacional. |
| Integridad | Transacciones ACID, claves foráneas, ENUM, triggers, validación de estado/ubicación y FOR UPDATE. |
| Trazabilidad | Historial por tipo + serie con eventos iniciales sin OS, escaneos, intervenciones y referencias externas. |
| Usabilidad | Dashboards por rol, indicadores visuales, búsqueda y flujos claros para reducir errores. |
| Mantenibilidad | Separación de capas, controladores, middlewares, módulos frontend y scripts IA modularizados. |
| Escalabilidad | Arquitectura preparada para separar backend, frontend, base de datos, IA y servicios externos. |

## 7.3 Trazabilidad entre módulos y evidencias

| Módulo | Requerimiento clave | Evidencia técnica |
| --- | --- | --- |
| Auth/Usuarios | Validación de identidad y rol | Firebase Auth, JWT, Custom Claims, PostgreSQL usuarios. |
| OS | Ciclo de vida controlado | ordenes_servicio, flujo_eventos, escaneos y relaciones explícitas del caso. |
| Bodega | Hub logístico | Recepción, despacho, stock, guías y control de race condition. |
| Laboratorio | Diagnóstico y reparación | Bitácoras, consumo de repuestos, colas por equipo. |
| QA | Control de calidad | Aprobación/rechazo y retorno físico a Bodega; stock reparado elegible sin crear IN al recibir. |
| IA | Predicción de riesgo | Random Forest, MTBF, score de riesgo y casos de estudio. |

# 8. Arquitectura de la solución

## 8.1 Vista de contexto C4

La vista de contexto identifica a los usuarios principales de PMP Suite y su relación con sistemas externos. El usuario PMP pertenece a uno de los seis roles oficiales definidos para el sistema: admin, gerente, logistica, qa, tecnico_laboratorio y tecnico_terreno. El sistema se integra con Firebase Authentication para identidad y con servicios de correo para recuperación de contraseña y notificaciones.

| Elemento | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Usuario PMP | Opera los módulos según su rol: terreno, bodega, laboratorio, QA, administración. |
| PMP Suite | Gestiona activos, OS, estados, repuestos, QA, trazabilidad, dashboards e IA. |
| Firebase Authentication | Autenticación externa, emisión de tokens y gestión de identidad. |
| Sistema de correo | Notificaciones, recuperación de contraseña y comunicaciones automáticas. |

## 8.2 Arquitectura backend

El backend corresponde a una API RESTful de alto desempeño desarrollada con Node.js y Express.js. Centraliza la lógica de negocio, valida tokens, aplica autorización, gestiona transiciones y coordina la persistencia en PostgreSQL.

| Componente backend | Función |
| --- | --- |
| Servidor API Node.js/Express | Expone endpoints REST, rutas por módulo y middleware de errores. |
| Firebase Admin SDK | Verifica tokens JWT y sincroniza identidad. |
| Middlewares RBAC | Protegen endpoints mediante ensureUser y requireAnyRole. |
| PostgreSQL Pool | Administra conexiones, consultas, transacciones y bloqueos. |
| OS State Machine | Valida transiciones, comentarios, guías y cambios de estado. |
| Bridge de correlación externa | Vincula referencia externa y OS existente del activo. No crea, asigna, despacha ni modifica stock. |
| Hybrid Bridge IA | Orquesta scripts Python y devuelve resultados JSON. |

## 8.3 Arquitectura frontend web

La aplicación web se implementa como Single Page Application con React, TypeScript y Vite. Entrega vistas por rol, dashboards analíticos, protección de rutas, consumo API, contexto de sesión y visualización de KPIs.

| Componente web | Función |
| --- | --- |
| React SPA | Interfaz principal, rutas y vistas por módulo. |
| Firebase Client SDK | Inicio de sesión y obtención de token. |
| Axios | Comunicación HTTP con inyección de JWT. |
| React Context | Estado global de usuario, sesión y rol. |
| ProtectedRoute | Control de acceso visual y navegación por rol. |
| Recharts | Dashboards, gráficos y paneles de indicadores. |
| Diseño premium | Glassmorphism, dark/light mode y sistema visual moderno. |

## 8.4 Arquitectura frontend móvil

Mobile utiliza React Native y Expo SDK 57 para las tareas de terreno: reportar fallas de activos existentes, ejecutar IN asignadas y consultar su historial por tipo + serie. La exportación de bundles no sustituye la prueba en un dispositivo físico.

| Componente móvil | Función |
| --- | --- |
| React Native / Expo | Interfaz móvil para técnicos de terreno y roles operativos. |
| React Navigation | Navegación entre pantallas móviles. |
| Firebase Client SDK | Autenticación desde dispositivo móvil. |
| Axios | Consumo de API REST con token. |
| Secure Storage | Resguardo de credenciales en Keychain/Keystore. |

## 8.5 Vista de despliegue

El entorno validado es local: PostgreSQL, API Node/Express, Python, Vite y Expo SDK 57. Ubuntu con Nginx y PM2 es una proyección pendiente de validación específica, no un despliegue acreditado. Docker no forma parte del alcance.

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Cliente web | React + Vite | Interfaz en navegador. |
| Cliente móvil | React Native + Expo | Operación en dispositivos móviles. |
| Backend | Node.js 20 + Express | API, reglas de negocio y seguridad. |
| Base de datos | PostgreSQL 16 | Persistencia transaccional y consistencia. |
| IA | Python 3.11 + Scikit-learn | Inferencia, análisis y predicción. |
| Servidor web | Nginx | Web estática y proxy inverso /api. |
| Gestor de procesos | PM2 | Mantener backend vivo y reiniciar ante caídas. |

# 9. Diseño de datos, seguridad e integridad

## 9.1 Modelo de datos

El esquema pmp separa maestros, casos, OS, correlaciones, escaneos y eventos. Migraciones 003–006 incorporan casos, correlativo IN independiente, procedencia del maestro y recepción inicial sin OS, conservando identificadores y datos históricos.

pmp.casos_operacionales agrupa necesidades; pmp.bridge_referencias correlaciona referencias externas con OS existentes. pmp.escaneos_equipos registra evidencia física y pmp.flujo_eventos permite ALTA_ACTIVO, ESCANEO_BODEGA, RECEPCION_INICIAL y HABILITADO_INSTALACION por tipo + serie sin OS.

La 003 agrega casos y relaciones; la 004 reemplaza la numeración IN por caso con pmp.seq_in; la 005 agrega metadata del maestro; la 006 habilita recepción inicial sin OS y stock_origen_evento. El origen de stock es el evento inicial o la OS de reparación, sin inventario paralelo ni renumeración histórica.

| Entidad | Propósito |
| --- | --- |
| pmp.usuarios | Usuarios del sistema, roles, estado activo y vínculo Firebase UID. |
| pmp.ordenes_servicio | Intervención por activo; caso_id, os_origen y origen de stock por OS o evento inicial. |
| pmp.flujo_eventos | Auditoría por activo/OS; admite eventos iniciales con tipo + serie y codigo_os nulo. |
| pmp.os_transiciones | Reglas de transición por estado origen, destino y rol requerido. |
| pmp.ubicaciones | Bodegas, laboratorios, QA y puntos físicos. |
| pmp.repuestos | Catálogo y stock de repuestos. |
| pmp.solicitudes_repuestos / items | Solicitudes y detalle de insumos requeridos por laboratorio. |
| pmp.guias / guia_detalle | Despachos, recepciones y trazabilidad de movimientos. |

## 9.2 Seguridad

Autenticación centralizada mediante Firebase Authentication.

Uso de tokens JWT firmados y validados en backend mediante Firebase Admin SDK.

Validación del usuario activo y rol en PostgreSQL en cada ruta protegida.

Control de acceso por roles en frontend y backend para evitar acceso por URL manual o peticiones directas.

Rutas críticas protegidas por middlewares ensureUser y requireAnyRole.

Gestión de credenciales sensibles mediante variables de entorno y almacenamiento seguro en móvil.

## 9.3 Integridad y concurrencia

Transiciones de OS controladas por catálogo de estados y roles.

Validación de ubicación física compatible con el estado lógico del equipo.

MV/MC/PDV/PDC según proceso; IN-xxxxxx por pmp.seq_in independiente del caso y de Aranda.

Eventos e historial por tipo + serie, con o sin OS según la etapa de vida del activo.

Descuento de repuestos vinculado a reparaciones y movimientos de stock.

Uso de transacciones y SELECT ... FOR UPDATE para evitar race conditions.

# 10. Implementación funcional por módulos

## 10.1 Flujo operacional End-to-End

Ingreso de requerimientos (admin/logistica) selecciona un activo existente vinculado al bus y crea caso y OS MV/MC/PDV/PDC. No crea maestro; una referencia externa se conserva mediante correlación.

Bodega recepciona el equipo, actualiza su ubicación física y decide envío a laboratorio.

Laboratorio diagnostica, registra bitácora, utiliza o solicita repuestos y finaliza reparación.

El rol admin despacha equipos finalizados hacia QA.

QA inspecciona, aprueba o rechaza el equipo.

Si QA aprueba, Bodega confirma la recepción física y puede cerrar la reparación y habilitar stock reparado elegible. Esta recepción no crea una IN.

Si QA rechaza, el equipo vuelve a Bodega y luego retorna a Laboratorio para corrección.

Un activo nuevo se registra en Gestión de activos sin OS ni stock. Recepcionar activo nuevo exige escaneo BODEGA y conformidad inicial: registra ESCANEO_BODEGA, RECEPCION_INICIAL y HABILITADO_INSTALACION sin bus ficticio ni mantenimiento/QA. ALTA_ACTIVO conserva el registro del maestro.

Stock inicial conforme y reparado aprobado comparten Listos para instalación. Logística define contexto, toma y escanea un equipo. Solo confirmar despacho crea IN-xxxxxx independiente, asigna técnico y registra SALIDA_BODEGA_TERRENO con su origen de stock. La lectura de recepción no sustituye la de despacho.

## 10.2 Estado operativo principal

| ID / Estado | Significado operativo |
| --- | --- |
| 2 / EN_TRANSITO | Equipo viajando desde Terreno a Bodega. |
| 3 / EN_BODEGA | Equipo recepcionado físicamente en Bodega. |
| 4 / EN_DIAGNOSTICO | Equipo en Laboratorio para revisión técnica. |
| 6 / EN_QA | Equipo en revisión de calidad. |
| 7 / DISPONIBLE (compatibilidad histórica) | No define por sí solo el stock actual; la disponibilidad inicial o reparada exige evidencia y elegibilidad. |
| 10 / FINALIZADO_TALLER | Reparación completada esperando despacho. |
| 11 / EN_TRAYECTO_BODEGA | Equipo saliendo desde Lab/QA hacia Bodega. |
| 13 / CERRADA | OS de reparación cerrada por ciclo completo. |

## 10.3 Matriz funcional por rol

| Rol | Funcionalidad principal | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| tecnico_terreno | Ejecutar OS propias e IN asignadas; registrar retiros, PPU y evidencia. | No accede a funciones internas de bodega, laboratorio o QA. |
| logistica | Recepcionar, despachar, gestionar stock, guías y ubicación. | No procesa QA ni finaliza reparaciones técnicas. |
| tecnico_laboratorio | Diagnosticar, reparar, solicitar repuestos y registrar bitácoras. | No aprueba QA ni ajusta inventario sin autorización. |
| qa | Inspeccionar, aprobar o rechazar equipos. | No crea usuarios ni recepciona en bodega. |
| gerente | Consulta ejecutiva global y revisión de métricas. | Sin escritura operacional. |
| admin | Gestión global, usuarios, asignaciones y control físico en laboratorio. | Acceso total controlado y auditable. |

# 11. Inteligencia Artificial y mantenimiento predictivo

## 11.1 Problema abordado por la IA

El módulo de IA busca reducir el mantenimiento reactivo detectando equipos con alta probabilidad de falla futura. El foco está en identificar equipos “limón”, activos con bajo MTBF, fallas crónicas por componente y patrones sospechosos por lote o tipo de equipo.

## 11.2 Modelo principal

Se utiliza Random Forest como algoritmo principal debido a su robustez frente a relaciones no lineales, bajo riesgo de overfitting relativo y capacidad para ponderar variables de importancia. El modelo clasifica activos según riesgo de reincidencia y genera un score visible en dashboards.

| Variable / Feature | Uso dentro del modelo |
| --- | --- |
| MTBF | Tiempo medio entre fallas; valores bajos elevan el riesgo. |
| FailureCount | Cantidad total de ingresos al laboratorio o reincidencias. |
| CommonIssue | Tipo de falla recurrente: EMV, QR, alimentación, display, comunicación. |
| Age / edad del registro | Antigüedad del activo o del historial asociado. |
| Frecuencia 6m / 12m | Cantidad de reparaciones recientes para capturar tendencia. |
| Días desde última reparación | Evalúa cercanía de la última intervención y probabilidad de reingreso. |

## 11.3 Arquitectura del módulo IA

El backend solicita un análisis predictivo desde una ruta de API o dashboard.

Node.js ejecuta el script Python mediante un proceso controlado.

El script Python consulta PostgreSQL para extraer historial de fallas, OS y eventos.

El motor procesa features, calcula riesgo y retorna JSON estructurado.

El frontend visualiza el resultado en AIRiskPanel con semáforos de riesgo.

## 11.4 Niveles de riesgo

| Nivel | Rango referencial | Interpretación | Acción sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | > 70% | Alta probabilidad de falla inminente. | Retiro preventivo, peritaje o revisión profunda. |
| Medio | 40% - 70% | Reincidencia moderada o patrón sospechoso. | Monitorear, priorizar pruebas y seguimiento. |
| Bajo | < 40% | Equipo estable con comportamiento normal. | Mantener operación regular. |

# 12. Validación, pruebas y aseguramiento de calidad

Línea base vigente según el Plan de Pruebas v2.0 y RECEPCION_INICIAL_SIN_OS.md: 56/56 backend, 62/62 frontend, build web y exportaciones Android/iOS con Expo 57.0.22 aprobados; cuatro familias E2E de requerimientos/activos/recepción, escaneo, logística y Bridge aprobadas. Suites/builds registrados el 17 de septiembre de 2026; E2E de recepción repetido el 22. No se ejecutaron nuevamente en esta revisión documental.

Las tablas 12.1–12.4 conservan conteos y escenarios del informe anterior, cuyo periodo referencial es abril de 2026. No demuestran el flujo vigente ni una nueva ejecución. La creación de IN al recibir desde QA que aparece en esa evidencia corresponde al comportamiento retirado. El recorrido final con lector real y teléfono sigue pendiente.

## 12.1 Resultados históricos del informe referencial de abril de 2026

| Tipo de prueba | Total | Pasadas | Falladas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| End-to-End funcional | 46 | 46 | 0 | 100% exitosas |
| Estrés / rendimiento | 14 | 14 | 0 | 100% exitosas |

## 12.2 Cobertura E2E histórica

| Bloque | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | 5 | Login de roles principales vía Firebase. |
| RBAC | 12 | Acceso permitido/denegado por rol en endpoints críticos. |
| Datos maestros | 5 | Badges, repuestos y estructuras base. |
| Flujo completo | 16 | Terreno → Bodega → Lab → QA → cierre e IN-. |
| Rechazo QA | 8 | Retorno controlado a laboratorio sin cierre indebido. |

## 12.3 Estrés y concurrencia históricos

| Escenario | Validación realizada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 20 OS concurrentes | Generación de códigos únicos bajo alta concurrencia. | Correcto. |
| Lecturas paralelas | 50 solicitudes por endpoint en colas, badges y repuestos. | Correcto. |
| Race condition recepción | 10 recepciones simultáneas sobre la misma OS. | Solo 1 exitosa; 9 bloqueadas con 409. |
| Badges alta carga | 100 llamadas concurrentes al endpoint de indicadores. | 100/100 OK. |
| 5 flujos completos paralelos | Ciclo completo de OS en paralelo. | 5/5 cerradas y 5 IN- generadas. |

## 12.4 Incidencias registradas en la entrega histórica

| Bug | Severidad | Causa | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 Race Condition en /api/bodega/receive | Crítica | SELECT inicial no bloqueaba la fila, permitiendo múltiples recepciones simultáneas. | Uso de SELECT ... FOR UPDATE e idempotencia con respuesta 409. |
| BUG-002 RBAC incompleto | Media | Rutas operativas solo usaban autenticación sin autorización granular. | Aplicación de ensureUser y requireAnyRole en rutas Lab, QA y Bodega. |

# 13. Despliegue, operación y continuidad

## 13.1 Proyección de preproducción Ubuntu

Ubuntu Server con Nginx y PM2 permanece como proyección. El Manual Técnico Capstone v2.0 define la ejecución local validada y sus versiones. Antes de otro despliegue deben comprobarse dependencias, respaldo, conectividad y migraciones; no usar scripts históricos de siembra o limpieza como carga productiva.

La carga inicial debe incorporar parque instalado y stock con relaciones y evidencia verificadas, sin inventar MV/MC para equipos preexistentes. El importador masivo sigue como extensión documentada. Ensayar migraciones 003–006 y aplicar únicamente en el entorno revisado; preservar las OS y referencias históricas.

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Validar versiones del proyecto en el entorno de destino y preparar Python en entorno virtual. |
| 2 | Preparar PostgreSQL, restaurar esquema y revisar prerrequisitos y migraciones 003–006 en orden. |
| 3 | Clonar/subir el código y configurar variables de entorno del backend. |
| 4 | Instalar dependencias backend y ejecutar server.js mediante PM2. |
| 5 | Compilar frontend con npm run build y servir dist con Nginx. |
| 6 | Configurar Nginx como proxy inverso para /api hacia localhost:4000. |
| 7 | Usar suites actuales y E2E aislados conforme al informe de recepción inicial; no probar sobre la base principal. |

## 13.2 Operación local del sistema

| Componente | Comando / acción |
| --- | --- |
| Backend | cd 03_Backend/pmp-api && npm install && node server.js |
| Frontend | cd 04_Frontend && npm install && npm run dev |
| IA | cd 06_ModelosIA/src && python analyzer.py |
| E2E | verification/requirements_flow_e2e.mjs y regresiones de escaneo, logística y Bridge, en entornos aislados. |
| Estrés | Evaluación específica en entorno desechable; conservar resultados históricos sin presentarlos como actuales. |

# 14. Evidencia de competencias del perfil de egreso

| Competencia evidenciada | Cómo se demuestra en el proyecto |
| --- | --- |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | ERS, historias de usuario, casos de uso, matriz y trazabilidad por módulo. |
| Diseño de software | Arquitectura C4, separación de capas, frontend web, móvil, backend y base de datos. |
| Gestión de datos | Modelo PostgreSQL, ERD, triggers, relaciones, eventos, transacciones y reportabilidad. |
| Desarrollo de aplicaciones | API REST, SPA React, app móvil, dashboards, rutas protegidas y componentes UI. |
| Seguridad informática | Firebase Auth, JWT, RBAC, control backend y mitigación de accesos no autorizados. |
| Calidad de software | Resultados v2.0 referenciados y evidencias históricas separadas; pruebas físicas finales pendientes. |
| Innovación y análisis de datos | Módulo IA con Random Forest, MTBF, score de riesgo y detección de equipos limón. |
| Gestión de proyectos | Roadmap, roles, documentación, despliegue y evidencias de cierre Capstone. |

# 15. Conclusiones finales

PMP Suite conserva la identidad tipo + serie durante alta, recepción, intervenciones e instalación. El activo nuevo entra a Bodega con evidencia y conformidad sin OS; la primera IN nace al despacho real. Bridge solo correlaciona y los requerimientos utilizan activos existentes.

El ordenamiento final del informe permite observar con claridad la relación entre problema, objetivos, requerimientos, arquitectura, implementación, inteligencia artificial y validación. La solución no se limita a un CRUD académico, sino que incorpora flujos transaccionales, seguridad por rol, integridad de base de datos, pruebas de estrés y análisis predictivo.

Desde la perspectiva Capstone, el proyecto demuestra dominio técnico, gestión de requerimientos, arquitectura sistémica, buenas prácticas de desarrollo, aseguramiento de calidad y capacidad de innovación. La evidencia recopilada respalda que PMP Suite cumple los objetivos propuestos y se proyecta como una solución escalable para entornos reales de mantenimiento y logística tecnológica.

# Anexo A. Matriz resumida de requerimientos

| ID | Módulo | Requerimiento | Prioridad | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF.AU.1 | Auth | Autenticación con Firebase y credenciales de usuario. | Alta | Login y tokens JWT validados. |
| RF.OS.6 | OS | Cambio de estado siguiendo reglas por rol. | Alta | State Machine y os_transiciones. |
| RF.BOD.4 | Bodega | Descuento automático de repuestos usados en reparaciones. | Alta | Integración Lab/Bodega. |
| RF.LAB.6 | Laboratorio | Documentación de fallas y acciones de reparación. | Alta | Bitácoras y registro_reparaciones. |
| RF.QA.4 | QA | Aprobar o rechazar equipos tras pruebas de calidad. | Alta | Flujo QA validado E2E. |
| RF.ADM.3 | Admin | Consultar logs de auditoría de acciones críticas. | Media | flujo_eventos e historial por tipo + serie. |
| RF.IA.1 | IA | Predecir probabilidad de falla de equipo. | Alta | Random Forest y AIRiskPanel. |

# Anexo B. Casos de estudio IA

| Caso | Activo | Comportamiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo “Limón” | VAL-LEMON-001 | 5 ingresos en 4 meses; 4 por fallas EMV. | Riesgo crítico >90%, retiro preventivo. |
| Enfermedad crónica | CON-SLA-002 | Falla cada 15 días por alimentación o pantalla. | Riesgo alto cercano a 80%. |
| Falla de lote | VAL-QR-FAULTY | 2 fallas QR correlacionadas con patrón del mismo modelo. | Riesgo medio cercano a 50%. |
| Activo saludable | CON-STABLE-001 | Falla menor hace más de 6 meses, sin novedades. | Riesgo bajo <10%. |

# Anexo C. Evidencia histórica de pruebas del informe referencial

Se conservan los archivos y resultados de la versión anterior, sin ejecutarlos ni recomendarlos sobre una base principal. Para el contrato y evidencia actuales consultar el Plan de Pruebas Capstone v2.0 y 08_Pruebas/RECEPCION_INICIAL_SIN_OS.md.

| Suite | Archivo | Resultado registrado en la versión anterior |
| --- | --- | --- |
| Pruebas E2E | 03_Backend/pmp-api/e2e_full_v2.js | 46/46 tests pasados. |
| Pruebas de estrés | 03_Backend/pmp-api/stress_test.js | 14/14 tests pasados. |
| Flujo completo | API HTTP + PostgreSQL | Validación de estados después de cada llamada. |
| Concurrencia | Recepción bodega simultánea | Bloqueo correcto con FOR UPDATE y 409. |
| RBAC | Rutas Lab, QA, Bodega, Admin | Permisos correctos por rol. |

# Anexo D. Documentación base incorporada

| Grupo documental | Documentos utilizados |
| --- | --- |
| Fuente normativa vigente | Cinco DOCX Capstone v2.0 y README_VIGENCIA_v2.0.md, actualizados manualmente y preservados. |
| Requerimientos | ERS_PMP_Suite_v5_0.md, Auth_Users, OS, Laboratorio, QA, Bodega, Administración, IA y Matriz de Requerimientos. |
| Arquitectura | Contexto C4, Backend, Frontend Web, Frontend Mobile, Despliegue, Flujos de Datos, ERD y Deployment Ubuntu. |
| IA | DOCUMENTACION_IA.md, CASOS_ESTUDIO_IA.md y README del módulo IA. |
| Pruebas | RECEPCION_INICIAL_SIN_OS.md y sus evidencias; INFORME_PRUEBAS.md se conserva como histórico. |