GUÍA OPERATIVA

Contribución del equipo en GitHub

PMP Suite | Proyecto Capstone Duoc UC

Flujo paso a paso para Matías, Rafael y Luis

OBJETIVO  Conservar evidencia verificable de la participación individual mediante commits, ramas, pull requests y revisiones creadas desde la cuenta real de cada integrante.

| Integrante | Responsabilidad principal | GitHub |
| --- | --- | --- |
| Matías Garrido | Documentación y requerimientos | Aceptado |
| Rafael Oteiza | Gestión, arquitectura, base de datos y backend | Activo |
| Luis Arenas | Frontend web y aplicación móvil | Pendiente |

Version de trabajo | 21 de julio de 2026

# 1. Flujo general de contribución

El PR principal permanece abierto como borrador. Matías y Luis deben crear ramas propias basadas en la rama de sincronización; Rafael revisará esas contribuciones antes de integrar el conjunto en main.

main

+-- PR #1: agent/sincronizacion-capstone

+-- Commit de Rafael

+-- PR de Matías: documentación y requerimientos

+-- PR de Luis: frontend web y aplicación móvil

IMPORTANTE  Los PR de Matias y Luis deben usar como base agent/sincronizacion-capstone, no main. Asi sus commits se incorporan primero al PR principal.

## Preparación común

- Iniciar sesion en GitHub CLI con la cuenta personal.

- Comprobar que GitHub muestra el usuario correcto.

- Clonar el repositorio en una carpeta nueva.

- Configurar nombre y correo verificado dentro del repositorio.

- Crear una rama propia desde origin/agent/sincronizacion-capstone.

gh auth login --web

gh auth status

gh api user --jq .login

cd C:\Users\SU_USUARIO\Documents

gh repo clone RafaOteiza/Capstone_V1

cd Capstone_V1

git fetch origin

git config user.name "NOMBRE COMPLETO"

git config user.email "CORREO_VERIFICADO_EN_GITHUB"

# 2. Guía para Matías Garrido

ESTADO  La invitación fue aceptada y matiasgarridopinto ya tiene permiso de escritura. Aún debe crear su primera contribución individual.

## Alcance recomendado

- 01_Requerimientos: requerimientos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación.

- Documentos: plan de trabajo, metodología, competencias, cronograma y entregables de las fases.

- Corrección de afirmaciones que todavía no tengan evidencia reproducible.

- Registro de decisiones y actualización del documento maestro.

## Crear la rama

git switch -c docs/matias-requerimientos origin/agent/sincronizacion-capstone

## Revisar y guardar sus cambios

git status

git diff

git add 01_Requerimientos Documentos

git diff --cached

git commit -m "Actualiza requerimientos y documentacion Capstone"

git push -u origin docs/matias-requerimientos

## Crear su pull request

gh pr create `

--base agent/sincronizacion-capstone `

--head docs/matias-requerimientos `

--title "Actualiza requerimientos y documentacion" `

--body "Revision realizada por Matias Garrido. Incluye ajustes en requerimientos y documentacion academica."

EVIDENCIA MÍNIMA  El PR debe explicar qué documento modificó, por qué lo cambió y cómo verificó la coherencia del contenido.

# 3. Guía para Luis Arenas

ESTADO  La invitación de luis26001 continúa pendiente. Debe aceptarla e iniciar sesión con su propia cuenta antes de trabajar.

Invitación: https://github.com/RafaOteiza/Capstone_V1/invitations

## Alcance recomendado

- 04_Frontend: interfaz, experiencia de usuario, accesibilidad y diseño responsivo.

- 07_Mobile: dependencias, exportación, navegación y comportamiento en dispositivos.

- Evidencias visuales y registro de compilaciones web y móvil.

## Crear la rama

git switch -c frontend/luis-web-mobile origin/agent/sincronizacion-capstone

## Validar frontend y aplicación móvil

cd 04_Frontend

npm install

npm run build

cd ..

cd 07_Mobile

npm install

npx expo export --platform web

cd ..

## Guardar los cambios y crear el PR

git status

git add 04_Frontend 07_Mobile

git diff --cached

git commit -m "Mejora frontend web y aplicacion movil"

git push -u origin frontend/luis-web-mobile

gh pr create `

--base agent/sincronizacion-capstone `

--head frontend/luis-web-mobile `

--title "Mejora frontend web y aplicacion movil" `

--body "Cambios realizados por Luis Arenas. Incluye mejoras y validaciones del frontend y la aplicacion movil."

# 4. Guía para Rafael Oteiza

ESTADO  El commit 7d74349 ya está asociado correctamente a RafaOteiza en el PR principal.

## Responsabilidades principales

- Gestión del proyecto, planificación y control de entregables.

- 02_Arquitectura, 03_Backend y 05_BaseDatos.

- Preparación de entornos de prueba aislados y validación de integraciones.

- Revisión de los PR de Matías y Luis e integración final.

## Crear una rama para trabajos nuevos

git switch -c backend/rafa-validaciones origin/agent/sincronizacion-capstone

git add 02_Arquitectura 03_Backend 05_BaseDatos

git diff --cached

git commit -m "Mejora arquitectura backend y base de datos"

git push -u origin backend/rafa-validaciones

## Revisar los PR del equipo

gh pr list --base agent/sincronizacion-capstone

gh pr view NUMERO_PR

gh pr diff NUMERO_PR

gh pr review NUMERO_PR --approve

gh pr merge NUMERO_PR --merge --delete-branch

POR QUÉ --merge  La integración por merge conserva claramente los commits y autores individuales. No se deben crear commits con --author a nombre de otra persona.

# 5. Integración final y lista de verificación

## Orden de integración

- Matías crea su PR hacia agent/sincronizacion-capstone.

- Luis acepta la invitación y crea su PR hacia la misma rama.

- Rafael revisa los cambios y solicita correcciones cuando corresponda.

- Rafael integra ambos PR mediante merge, conservando sus commits.

- El equipo valida frontend, backend, IA, móvil y pruebas aisladas.

- Solo entonces el PR #1 se marca listo y se integra en main.

## Comandos finales de Rafael

gh pr ready 1 --repo RafaOteiza/Capstone_V1

gh pr checks 1 --repo RafaOteiza/Capstone_V1

gh pr merge 1 --repo RafaOteiza/Capstone_V1 --merge --delete-branch

## Checklist por cada integrante

- Confirmar que gh api user --jq .login muestra la cuenta personal.

- Usar nombre y correo verificado en GitHub.

- Trabajar en una rama propia y agregar solamente archivos relacionados.

- Revisar git diff --cached antes del commit.

- Usar mensajes de commit descriptivos; evitar Add files via upload.

- Explicar alcance, motivo y validación en cada pull request.

- No compartir contraseñas, tokens ni claves privadas en commits.

- Guardar evidencias de pruebas con fecha, version y resultado.

RESULTADO ESPERADO  Cuando el PR #1 se integre en main, GitHub mostrará las contribuciones reales de Rafael, Matías y Luis en la rama principal del proyecto.