METODOLOGÍA TRADICIONAL · CASCADA

Plan de Pruebas y Evidencias

Casos, criterios, resultados y control de evidencia

| Documento | Plan de Pruebas |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 · Línea base final Capstone |
| Fecha | 23 de septiembre de 2026 |
| Equipo | Rafael Oteiza · Matías Garrido · Luis Arenas |
| Estado | Resultados automatizados y E2E vigentes; validación física final pendiente |

PMP Suite · Tecnología que mantiene tu operación en movimiento

# Contenido

Estructura del documento El contenido está organizado según los artefactos exigidos para un proyecto APT con metodología tradicional.

Objetivo y alcance

Estrategia

Entorno

Criterios

Casos de prueba

Resultados actuales

Rendimiento y seguridad

Evidencias

Defectos

Conclusión

# 1. Objetivo y alcance

El plan define cómo comprobar los requisitos funcionales y no funcionales de PMP Suite. Incluye pruebas automatizadas de backend y frontend, integración controlada, validaciones por rol, pruebas de flujo, seguridad y rendimiento. Las pruebas que modifican gran cantidad de datos deben ejecutarse exclusivamente sobre una base aislada.

## 1.1 Incluido

Autenticación, revocación, usuario PostgreSQL y roles.

Gerente de solo lectura y capacidades de admin.

Gestión de activos, recepción inicial sin OS, ingreso de requerimientos, correlación Bridge y OS independientes.

Operaciones de Bodega physical-first, laboratorio, QA, instalaciones y repuestos.

Rutas y capacidades del frontend.

Disponibilidad y control de error del endpoint IA.

Integridad transaccional, rendimiento y seguridad en entorno de prueba.

# 2. Estrategia de pruebas

| Nivel | Objetivo | Mecanismo |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Funciones, catálogos, permisos y reglas aisladas. | Node Test Runner |
| Integración | Middleware, rutas, servicios, PostgreSQL y transacciones. | Node, HTTP y base temporal |
| Frontend | Rutas, sesión, RBAC, activos, requerimientos y despacho. | Node Test Runner |
| E2E | Activos → requerimiento → reparación/QA → stock → escaneo → IN → instalación. | Scripts controlados y clúster PostgreSQL efímero |
| Concurrencia | Recepciones, despacho y correlativos sin duplicados. | E2E/race conditions en base desechable |
| Seguridad | 401/403, revocación, permisos y exposición de errores. | Tests automatizados y HTTP |
| Aceptación | Demostración de escenarios de negocio con lector/teléfono. | Checklist y evidencia visual |

# 3. Entorno de validación

| Capa | Tecnología | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js / Express | 03_Backend/pmp-api |
| Frontend | React / TypeScript / Vite | 04_Frontend |
| Mobile | React Native / Expo | 07_Mobile |
| Datos | PostgreSQL 16 | Base local o aislada según prueba |
| Identidad | Firebase Authentication | Usuarios controlados |
| IA | Python .venv | 06_ModelosIA |

Regla de aislamiento e2e_full_v2.js y stress_test.js no deben ejecutarse sobre la base principal. La evidencia final debe indicar base, fecha, commit/versión y procedimiento de limpieza.

# 4. Criterios de entrada y salida

## 4.1 Entrada

Requisitos y diseño revisados.

Dependencias instaladas.

Datos de prueba identificados.

Credenciales configuradas fuera del repositorio.

Base aislada disponible para pruebas destructivas.

## 4.2 Salida

Suites automatizadas aprobadas.

Defectos críticos y altos cerrados o aceptados formalmente.

Casos manuales críticos con evidencia.

Resultados de rendimiento reproducibles.

No se exponen secretos ni datos sensibles en resultados.

# 5. Casos de prueba principales

| ID | Escenario | Resultado esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-AUT-01 | Sin token en ruta protegida | 401 AUTH_REQUIRED | Automática |
| PT-RBAC-01 | Gerente intenta escritura operacional | 403 READ_ONLY_ROLE | Automática/HTTP |
| PT-ACT-01 | Alta de activo nuevo | Maestro + ALTA_ACTIVO; sin OS ni stock | Integración |
| PT-ACT-02 | Recepción inicial sin evidencia física | 409; no habilita stock | Integración |
| PT-ACT-03 | Recepción inicial conforme | RECEPCION_INICIAL + HABILITADO_INSTALACION; sin OS | E2E |
| PT-REQ-01 | Aranda sobre activo operativo existente | Caso + MV/MC/PDV/PDC + Bridge | E2E |
| PT-REQ-02 | Serie inexistente en requerimientos | Rechazo; no crea maestro/caso/OS/Bridge | Integración |
| PT-BRG-01 | Correlacionar referencia a OS existente | Solo aumenta vínculo; sin efectos operacionales | E2E |
| PT-BOD-01 | Despacho physical-first por escaneo | IN independiente + SALIDA_BODEGA_TERRENO + En ruta | E2E |
| PT-BOD-02 | Escaneo manual o contexto inválido | No habilita despacho | Integración |
| PT-LAB-01 | Técnico registra reparación asignada | Historial y estado correctos | Integración |
| PT-QA-01 | QA aprueba/rechaza carga asignada | Inspección histórica; rechazo controlado | Integración |
| PT-IN-01 | Técnico completa instalación IN | Sale de En ruta y activo queda En operación | E2E |
| PT-HIS-01 | Buscar por serie | Vida completa del activo sin fusionar casos | E2E |
| PT-CAS-01 | Buscar por AR/caso | Intervenciones relacionadas de la necesidad | E2E |
| PT-IA-01 | Gerente/admin consultan IA | 200 o respuesta funcional controlada | HTTP |
| PT-FE-01 | Error 4xx de despacho | Visible inline, sin perder contexto | Frontend |

# 6. Resultados automatizados vigentes

| Suite | Comando | Total | Aprob. | Fallos | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | npm test | 56 | 56 | 0 | 17-09-2026 | APROBADO |
| Frontend | npm test | 62 | 62 | 0 | 17-09-2026 | APROBADO |

Resultado actual Backend 56/56 y frontend 62/62 aprobadas. Build web correcto, exportación Expo Android/iOS SDK 57 completada y E2E de requerimientos/activos/recepción, escaneo, logística y Bridge aprobados. El recorrido visual con lector físico y teléfono continúa pendiente.

## 6.1 Cobertura backend

Health y rechazo sin token.

Revocación y normalización de errores Firebase.

Rol efectivo PostgreSQL y gerente de solo lectura.

Catálogo de seis roles.

Orden de middleware y matriz de rutas.

Gestión de activos, recepción inicial sin OS, requerimientos sobre activos existentes, Bridge correlación, OS independientes, repuestos y QA.

Acceso IA limitado a admin y gerente.

## 6.2 Cobertura frontend

Invalidación de sesión y concurrencia de sign-out.

Rutas, permisos y catálogo canónico.

Experiencia diferenciada por rol.

Sidebar y capacidades.

Gestión de activos/requerimientos, errores inline, despacho por escaneo y nomenclatura logística coherente.

Gerente sin navegación transaccional.

# 7. Pruebas de rendimiento

| ID | Escenario | Criterio |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | 20 escrituras concurrentes controladas | Sin duplicados; tasa y latencias registradas. |
| PR-02 | 50 lecturas paralelas por endpoint | Sin errores 5xx; p50/p95/p99 documentados. |
| PR-03 | Race condition de recepción | Una sola transición válida y datos consistentes. |
| PR-04 | 100 lecturas de badges/dashboard | Respuesta estable y sin fuga de conexiones. |
| PR-05 | Cinco flujos completos paralelos | Aislamiento e integridad de cada ciclo. |

Estado Existe evidencia histórica de rendimiento, pero el resultado final debe repetirse sobre una base desechable y conservar logs, recursos del equipo y conteos previos/posteriores.

# 8. Pruebas de seguridad

| ID | Control | Validación |
| --- | --- | --- |
| PS-01 | Autenticación | Tokens ausentes, inválidos, expirados y revocados. |
| PS-02 | Autorización | Lectura/escritura por los seis roles y asignación. |
| PS-03 | Inyección | Consultas parametrizadas ante filtros y entradas maliciosas. |
| PS-04 | Exposición | Errores sin stack, DSN, credenciales ni tokens. |
| PS-05 | Secretos | Archivos locales excluidos y rutas enmascaradas. |
| PS-06 | Sesión | Revocación efectiva y limpieza de estado cliente. |

# 9. Gestión de evidencias

Cada ejecución debe generar un registro identificable. Las capturas aisladas sin fecha, versión, comando o resultado completo no son evidencia suficiente.

| Campo | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Fecha/hora | Momento de ejecución con zona horaria. |
| Versión | Commit, etiqueta o descripción exacta de la línea base. |
| Entorno | Sistema operativo, versiones y base utilizada. |
| Comando | Instrucción exacta ejecutada. |
| Resultado | Total, aprobadas, fallidas y duración. |
| Adjuntos | Log, captura, JSON o reporte sin secretos. |
| Responsable | Integrante que ejecutó y revisó. |

# 10. Registro de defectos

| ID | Hallazgo | Sev. | Estado | Evidencia/acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Dependencia psycopg2 ausente en runtime IA | Alta | Corregido | requirements.txt y .venv |
| DEF-002 | RBAC gerente y autoridad del rol | Crítica | Corregido | Suite backend vigente |
| DEF-003 | Bridge mezclaba correlación con operación | Alta | Corregido | Bridge solo correlación + E2E |
| DEF-004 | Selección digital previa de stock / UX despacho | Alta | Corregido | Physical-first, error inline y E2E |
| DEF-005 | Alta de activos desde requerimientos | Alta | Corregido | Gestión de activos separada |
| DEF-006 | Recepción inicial generaba OS ficticia | Alta | Corregido | Recepción inicial sin OS + migración 006 |
| DEF-007 | Validación física con lector/teléfono | Media | Pendiente manual | Ejecutar guion final y guardar evidencia |

# 11. Conclusión de la línea base

La línea base automatizada vigente es consistente: backend 56/56 y frontend 62/62, build web correcto, exportación Expo SDK 57 y cuatro familias E2E aprobadas. La única validación explícitamente pendiente de esta línea base es el recorrido humano final con lector físico y teléfono; las pruebas automatizadas no se presentan como sustituto de esa evidencia.